PHÂN CHIA CÔNG VIỆC DỰ ÁN SHADOWS OF MELODY

Tài liệu phân công thực tế dựa trên file Excel Product Backlog - Workflow - Work List đã tạo

# 0. Thông tin nhóm và nguyên tắc phân công

| Thành viên | Tên | Vai trò trong nhóm | Nguyên tắc trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Trần Hoàng Duy | Full-stack contributor - Frontend/UI, discovery, profile/library | Chịu trách nhiệm chính cho task được giao; 2 thành viên còn lại review chéo khi task ảnh hưởng luồng chung. |
| TV2 | Trần Minh Đức | Full-stack contributor - Backend, database, admin/subscription | Chịu trách nhiệm chính cho task được giao; 2 thành viên còn lại review chéo khi task ảnh hưởng luồng chung. |
| TV3 | Đoàn Nhật Cường | Full-stack contributor - Player, workflow, testing/deploy | Chịu trách nhiệm chính cho task được giao; 2 thành viên còn lại review chéo khi task ảnh hưởng luồng chung. |

File này không dùng backlog demo tương lai; nội dung được tổng hợp từ workbook thực tế vừa tạo.

Mỗi task được gán một người phụ trách chính, nhưng các phần quan trọng như auth, player, admin, database và deploy cần review chéo.

Status trong tài liệu phản ánh trạng thái từ Excel nguồn: các hạng mục đang ở trạng thái Đã làm.

# 1. Tổng quan dự án từ file Excel

Tên dự án: Shadows of Melody

Mô tả: Web nghe nhạc có phân quyền, upload nhạc, playlist, payment, admin panel và artist portal.

| Layer | Tech stack / Phạm vi |
| --- | --- |
| Frontend | Astro 6, Tailwind CSS 4, TypeScript, Astro pages/components |
| Backend | Node.js >=22, Express 4, ESM modules, raw SQL qua pg.Pool |
| Database | PostgreSQL, schema SQL, unaccent search, indexes, triggers |
| Storage | Cloudinary cho audio, cover, avatar, banner |
| Auth | JWT, bcryptjs, Google OAuth, password reset, token blocklist |
| Roles | user -> artist -> manager -> admin |
| Core modules | Catalog, search, player, playlist, favorite, history, upload, studio, subscription, admin |
| Evidence | README.md, backend routes/controllers/models, src/pages/components/lib, schema.postgresql.sql |

# 2. Thống kê phân bổ

Tổng số đầu việc phân công từ Excel: 126 | Backlog thực tế: 87 | Workflow: 15 | Work list: 18

| Thành viên | Tổng task | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 - Trần Hoàng Duy | 42 | 2 | 1 | 10 | 18 | 5 | 6 |
| TV2 - Trần Minh Đức | 42 | 2 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 |
| TV3 - Đoàn Nhật Cường | 42 | 2 | 2 | 16 | 10 | 5 | 7 |

# B1. Phân tích yêu cầu, tính năng cốt lõi và workflow

Mục tiêu: Làm rõ role nào dùng chức năng nào, workflow chính, input/output và phạm vi MVP thực tế.

Output cần bàn giao: workflow theo role, danh sách flow nghiệp vụ, expected output và ghi chú phạm vi.

Phân bổ trong bước này: TV1: 2 task | TV2: 2 task | TV3: 2 task

| STT | Module | Công việc | Platform | Priority | Status | Phụ trách | Bàn giao / xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workflow thực tế | Phân tích workflow Đăng ký / đăng nhập: Frontend submit form -> /api/auth/register¦login¦google -> backend validate/hash/verify -> trả JWT + user -> frontend lưu localStorage | Analysis | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Workflow đầu vào: User mở login/signup. Output: User có phiên đăng nhập và role. |
| 2 | Workflow thực tế | Phân tích workflow Khôi phục mật khẩu: Gửi email/token reset -> validate token ở trang reset -> submit password mới -> backend consume token và update hash | Analysis | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Workflow đầu vào: User quên mật khẩu. Output: Password mới có hiệu lực, token không dùng lại. |
| 3 | Workflow thực tế | Phân tích workflow Duyệt role artist: User tạo role_request -> manager/admin xem danh sách -> review approve/reject -> backend cập nhật role và artist record | Analysis | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Workflow đầu vào: User gửi request artist. Output: User được nâng role hoặc bị từ chối. |
| 4 | Workflow thực tế | Phân tích workflow Nghe nhạc: Component gọi player.playSong -> player lấy stream URL /api/stream/:id -> backend redirect Cloudinary -> PlayerBar nhận event và cập nhật UI | Analysis | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Workflow đầu vào: User bấm play. Output: Nhạc phát, play count/history được ghi. |
| 5 | Workflow thực tế | Phân tích workflow Ghi lịch sử nghe: Player đặt timer -> gọi /api/history hoặc /api/history/play-session -> backend upsert/listen history | Analysis | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Workflow đầu vào: Bài đang phát đủ thời gian. Output: Recently played và analytics có dữ liệu. |
| 6 | Workflow thực tế | Phân tích workflow Tìm kiếm nội dung: Frontend gọi /api/songs/search hoặc /api/artists/search -> backend sanitize + rate limit -> model query DB | Analysis | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Workflow đầu vào: User nhập query. Output: Kết quả search hiển thị songs/artists/albums. |

# B2. Thiết kế CSDL dựa trên các tính năng

Mục tiêu: Thiết kế PostgreSQL schema, quan hệ, index, trigger và migration phục vụ chức năng đã triển khai.

Output cần bàn giao: schema SQL, data contract, index/trigger, checklist dữ liệu và ghi chú migration.

Phân bổ trong bước này: TV1: 1 task | TV2: 2 task | TV3: 2 task

| STT | Module | Công việc | Platform | Priority | Status | Phụ trách | Bàn giao / xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [Config] Chuẩn hóa .env.example cho API base, database, Cloudinary, JWT và Google OAuth | Setup | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 2 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [DB] Thiết kế schema PostgreSQL cho users, artists, albums, songs, genres, playlists, favorites, history, subscriptions, payments, role_requests | Backend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 3 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [DB] Tạo DDL schema.postgresql.sql, extension unaccent, index tìm kiếm và trigger cập nhật tsv cho songs | Backend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 4 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [DB] Xây dựng pg.Pool, query wrapper và kiểm tra kết nối database khi server khởi động | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 5 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [DB] Thêm auto-migration runtime cho artists, subscriptions và artist_follows để đồng bộ schema | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |

# B3. Xây dựng API tương ứng tại Web Service

Mục tiêu: Xây dựng API Node.js/Express, middleware, auth/role, validate, business logic và kết nối PostgreSQL/Cloudinary.

Output cần bàn giao: source API, endpoint contract, middleware, sample request/response và tài liệu lỗi.

Phân bổ trong bước này: TV1: 10 task | TV2: 19 task | TV3: 16 task

| STT | Module | Công việc | Platform | Priority | Status | Phụ trách | Bàn giao / xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [Setup] Tạo backend Node.js/Express chạy ESM, tách entry server.js và src/app.js | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 2 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [Server] Gắn middleware logger, CORS credentials, body parser 10MB và error handler | Backend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 3 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [Security] Cài đặt rate limiter chung, auth limiter, upload limiter, search limiter và role request limiter | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 4 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [Architecture] Tách controllers, models, routes, middleware, config, utils theo module nghiệp vụ | Backend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 5 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [Docs] Viết README kỹ thuật mô tả kiến trúc, luồng dữ liệu, API, bảo mật và ghi chú vận hành | Docs | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 6 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Auth] Đăng ký tài khoản bằng email/password, hash mật khẩu bằng bcryptjs | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 7 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Auth] Tích hợp Google login qua credential token và đồng bộ user OAuth | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 8 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Auth] Logout an toàn bằng token blocklist in-memory | Backend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 9 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Auth] Luồng quên mật khẩu: request reset, validate token, reset password | Backend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 10 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Account] Validate password hiện tại và xóa tài khoản người dùng | Backend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 11 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Role] Xây dựng role hierarchy user -> artist -> manager -> admin | Backend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 12 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Role] Người dùng gửi yêu cầu trở thành artist; manager/admin duyệt hoặc từ chối | Fullstack | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 13 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Song] API danh sách bài hát, chi tiết bài hát, tăng lượt nghe và lấy genres | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 14 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Song] Search bài hát bằng query, sanitize input và rate limit riêng cho search | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 15 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Song] Lọc bài hát theo genre qua /songs/by-genre/:genreId | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 16 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [Stream] API /stream/:songId redirect tới Cloudinary URL và tăng play count | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 17 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [Stream] API download audio yêu cầu đăng nhập | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 18 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [History] Ghi listening history sau khi nghe đủ thời gian và tránh spam log | Fullstack | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 19 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [History] API recent songs, history list, clear history và play-session | Backend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 20 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [Quality] Player chọn stream quality theo trạng thái subscription premium/vip | Fullstack | P2 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 21 | M: LIBRARY, FAVORITES & PLAYLISTS | [Playlist] API CRUD playlist có upload cover bằng multer memory + Cloudinary | Backend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 22 | M: LIBRARY, FAVORITES & PLAYLISTS | [Playlist] API add/remove song trong playlist và kiểm tra quyền sở hữu | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 23 | M: UPLOAD, CLOUDINARY & ARTIST STUDIO | [Upload] Cấu hình multer memoryStorage cho audio/image, giới hạn dung lượng và validate file | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 24 | M: UPLOAD, CLOUDINARY & ARTIST STUDIO | [Cloudinary] Helper upload/delete file audio, cover, avatar, banner lên Cloudinary | Backend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 25 | M: UPLOAD, CLOUDINARY & ARTIST STUDIO | [Studio] Middleware xác thực artist và attach artist_id theo user | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 26 | M: UPLOAD, CLOUDINARY & ARTIST STUDIO | [Studio] Artist dashboard analytics: plays, songs, albums và số liệu nội dung | Fullstack | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 27 | M: UPLOAD, CLOUDINARY & ARTIST STUDIO | [Studio] CRUD songs của artist, upload audio/cover và cập nhật metadata | Fullstack | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 28 | M: UPLOAD, CLOUDINARY & ARTIST STUDIO | [Studio] CRUD albums của artist, upload cover và gắn bài hát liên quan | Fullstack | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 29 | M: SUBSCRIPTION & PAYMENT | [Subscription] Khai báo plan free/premium/vip, label, giá VND, thời hạn và feature list | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 30 | M: SUBSCRIPTION & PAYMENT | [Subscription] API list plans và lấy subscription hiện tại của user | Backend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 31 | M: SUBSCRIPTION & PAYMENT | [Subscription] Checkout demo với transaction id, payment URL Momo test và tạo payment pending | Backend | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 32 | M: SUBSCRIPTION & PAYMENT | [Subscription] Confirm Momo payment, cập nhật payment status và kích hoạt subscription | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 33 | M: SUBSCRIPTION & PAYMENT | [Subscription] Hủy subscription và xem payment history | Fullstack | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 34 | M: SUBSCRIPTION & PAYMENT | [Subscription] Admin stats: breakdown theo plan, revenue và số lượng payment completed | Backend | P2 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 35 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Route guard manager/admin cho toàn bộ /api/admin | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 36 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Dashboard stats và analytics cho users, songs, artists, subscriptions, revenue | Fullstack | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 37 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Quản lý users: list, đổi role, lock/unlock, toggle admin, delete user | Fullstack | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 38 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Quản lý artists: list, content, update, delete, revoke artist role | Fullstack | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 39 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Quản lý genres: list, create, update, delete | Fullstack | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 40 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Quản lý albums: list, create, update, delete và chỉnh bài trong album | Fullstack | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 41 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Quản lý songs: list, upload, update metadata, toggle status published/hidden | Fullstack | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 42 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Quản lý playlists: list, update, delete, xem/xóa bài trong playlist | Fullstack | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 43 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Quản lý subscriptions và payment statistics | Fullstack | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 44 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin] Task management: list manager, create task, update task status | Fullstack | P2 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 45 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Ops] Script create-admin.js hỗ trợ tạo tài khoản admin thủ công | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |

# B4. Xây dựng Frontend UI dựa theo tính năng

Mục tiêu: Xây dựng giao diện Astro/Tailwind cho UserWeb, ArtistWeb, AdminWeb và đồng bộ dữ liệu với API.

Output cần bàn giao: pages/components, flow tích hợp API, loading/error states, responsive và demo màn hình.

Phân bổ trong bước này: TV1: 18 task | TV2: 8 task | TV3: 10 task

| STT | Module | Công việc | Platform | Priority | Status | Phụ trách | Bàn giao / xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [Setup] Khởi tạo kiến trúc frontend Astro 6 + Tailwind CSS 4 + TypeScript | Frontend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 2 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Auth] Đăng nhập local, sinh JWT và trả về user profile/role cho frontend | Backend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 3 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Auth] Endpoint /auth/me để frontend lấy lại thông tin phiên đăng nhập | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 4 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Account] Cập nhật profile, upload avatar/banner và lưu URL Cloudinary | Fullstack | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 5 | M: AUTHENTICATION, ACCOUNT & ROLE | [Guard] Frontend helper requireAuthClient, hasRole, hasMinRole để điều hướng login/403 | Frontend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 6 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] MainLayout với bố cục Sidebar + vùng nội dung + PlayerBar cố định | Frontend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 7 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] Sidebar điều hướng Home, Search, Subscription, Liked Songs, Playlists | Frontend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 8 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] Sidebar hiển thị link Admin/Studio/Upload theo role của user | Frontend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 9 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] Modal tạo playlist ngay trong Sidebar, hỗ trợ upload cover | Frontend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 10 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] Trang login/signup với local auth, Google login, loading/error/success states | Frontend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 11 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] Trang forgot-password và reset-password có validate token trước khi đổi mật khẩu | Frontend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 12 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] Trang profile gồm overview, playlists, following, upload avatar/banner và logout confirm | Frontend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 13 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] Trang settings cho cập nhật tài khoản, subscription info và logout | Frontend | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 14 | M: LAYOUT & USER WEB UI | [UI] Trang 403, 404, privacy, terms để hoàn thiện trải nghiệm điều hướng và pháp lý | Frontend | P2 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 15 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Artist] API danh sách artist, artist members, chi tiết artist và search artist | Backend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 16 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Artist] Theo dõi/hủy theo dõi artist và lấy danh sách followed artists | Fullstack | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 17 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Album] API danh sách album, album theo artist, chi tiết album và CRUD admin | Backend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 18 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Home] Trang chủ hiển thị hero, trending songs, top artists, new releases và recently played | Frontend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 19 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Search] Trang search hiển thị songs/artists/albums, trạng thái favorite và nút thêm playlist | Frontend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 20 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Album] Trang album hiển thị cover, tracklist, play all, shuffle, favorite và add playlist | Frontend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 21 | M: MUSIC CATALOG, SEARCH & DISCOVERY | [Artist] Trang artist/artist list hiển thị thông tin artist và phát bài theo queue | Frontend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 22 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [Player] Xây dựng singleton player.js dùng HTML5 Audio API và event player:* | Frontend | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 23 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [Player] PlayerBar toàn cục: play/pause, previous/next, progress seek, volume, speed | Frontend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 24 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [Player] Hỗ trợ shuffle, repeat none/all/one và fallback queue từ toàn bộ thư viện | Frontend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 25 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [Player] Lưu/khôi phục trạng thái player bằng sessionStorage khi chuyển trang | Frontend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 26 | M: PLAYER, STREAMING & LISTENING HISTORY | [Player] Trang full player với queue hiện tại, keyboard shortcuts và favorite state | Frontend | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 27 | M: LIBRARY, FAVORITES & PLAYLISTS | [Favorites] API liked songs: list, add, remove, check is-favorite, count by song | Backend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 28 | M: LIBRARY, FAVORITES & PLAYLISTS | [Favorites] Đồng bộ favorite state giữa PlayerBar, album, search, liked bằng custom event | Frontend | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 29 | M: LIBRARY, FAVORITES & PLAYLISTS | [Favorites] Trang Liked Songs có sort/filter, play all, shuffle và remove favorite | Frontend | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 30 | M: LIBRARY, FAVORITES & PLAYLISTS | [Playlist] Trang playlist hiển thị danh sách, chi tiết, thêm/xóa bài và phát queue | Frontend | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 31 | M: LIBRARY, FAVORITES & PLAYLISTS | [Playlist] Sidebar tạo playlist, dispatch playlist-created để UI cập nhật | Frontend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 32 | M: LIBRARY, FAVORITES & PLAYLISTS | [Profile] Hiển thị playlists cá nhân và liên kết nhanh tới trang playlist | Frontend | P2 | Đã làm | TV2 - Đức | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 33 | M: UPLOAD, CLOUDINARY & ARTIST STUDIO | [Upload] Trang upload song cho artist/manager/admin với form metadata và file audio | Fullstack | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 34 | M: UPLOAD, CLOUDINARY & ARTIST STUDIO | [Studio] Quản lý profile artist gồm avatar/cover/bio | Fullstack | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 35 | M: SUBSCRIPTION & PAYMENT | [UI] Trang subscription hiển thị gói, trạng thái hiện tại và luồng checkout | Frontend | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 36 | M: ADMIN, MANAGEMENT & OPERATIONS | [Admin UI] Trang admin.astro tích hợp nhiều tab, modal edit, table, sidebar collapse và logout | Frontend | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |

# B5. Tạo test case

Mục tiêu: Biến workflow thực tế thành test case có bước thực hiện, dữ liệu test và expected result.

Output cần bàn giao: bộ test case theo module, edge case, expected result và checklist bug.

Phân bổ trong bước này: TV1: 5 task | TV2: 5 task | TV3: 5 task

| STT | Module | Công việc | Platform | Priority | Status | Phụ trách | Bàn giao / xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Đăng ký / đăng nhập: trigger User mở login/signup, expected User có phiên đăng nhập và role | QA | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 2 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Khôi phục mật khẩu: trigger User quên mật khẩu, expected Password mới có hiệu lực, token không dùng lại | QA | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 3 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Duyệt role artist: trigger User gửi request artist, expected User được nâng role hoặc bị từ chối | QA | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 4 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Nghe nhạc: trigger User bấm play, expected Nhạc phát, play count/history được ghi | QA | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 5 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Ghi lịch sử nghe: trigger Bài đang phát đủ thời gian, expected Recently played và analytics có dữ liệu | QA | P0 | Đã làm | TV1 - Duy | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 6 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Tìm kiếm nội dung: trigger User nhập query, expected Kết quả search hiển thị songs/artists/albums | QA | P0 | Đã làm | TV2 - Đức | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 7 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Like / unlike bài hát: trigger User bấm favorite, expected Các trang và player đồng bộ trạng thái liked | QA | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 8 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Tạo playlist: trigger User tạo playlist từ sidebar/trang playlist, expected Playlist mới xuất hiện trong library/profile | QA | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 9 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Thêm bài vào playlist: trigger User chọn add to playlist, expected Bài được thêm vào playlist | QA | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 10 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Artist upload bài hát: trigger Artist vào Upload/Studio, expected Bài hát mới nằm trong catalog/artist studio | QA | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 11 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Artist quản lý album: trigger Artist tạo/sửa album, expected Album được quản lý trong studio | QA | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 12 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Admin quản trị nội dung: trigger Manager/admin vào Admin, expected Dữ liệu vận hành được quản lý tập trung | QA | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 13 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Subscription checkout: trigger User chọn premium/vip, expected User có trạng thái subscription active | QA | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 14 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Streaming theo gói: trigger User premium/vip phát nhạc, expected Backend phục vụ stream theo chất lượng phù hợp | QA | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |
| 15 | Test case theo workflow | Tạo test case cho workflow Cập nhật profile: trigger User đổi avatar/banner/thông tin, expected Profile hiển thị ảnh và thông tin mới | QA | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Bộ test case cần có dữ liệu test, bước thực hiện, expected result và ghi chú bug nếu có. |

# B6. Kiểm thử, tài liệu hóa và bàn giao

Mục tiêu: Rà soát lại work list, xác nhận tính năng đã làm, chuẩn hóa tài liệu và chuẩn bị bàn giao/deploy.

Output cần bàn giao: biên bản kiểm thử, ghi chú triển khai, hướng dẫn chạy và checklist bàn giao.

Phân bổ trong bước này: TV1: 6 task | TV2: 6 task | TV3: 7 task

| STT | Module | Công việc | Platform | Priority | Status | Phụ trách | Bàn giao / xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M: SYSTEM FOUNDATION & INFRASTRUCTURE | [Setup] Cấu hình scripts dev, dev:backend, dev:all, build, preview | Setup | P0 | Đã làm | TV3 - Cường | Code/feature đã có trong repo; cần review chéo, chạy thử và cập nhật tài liệu nếu phát sinh thay đổi. |
| 2 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Frontend UI/UX: Triển khai pages Astro: home, search, album, artist, artists, liked, playlist, profile, settings, player, auth pages | UserWeb | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 3 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Frontend Layout: Xây dựng Sidebar, MainLayout, PlayerBar, modal dùng chung và CSS global | UserWeb | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 4 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Frontend Auth: Kết nối login/signup/Google/reset password với API và lưu auth token | UserWeb | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 5 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Frontend Player: Hoàn thiện player controls, queue, shuffle/repeat, seek, volume, speed, state restore | UserWeb | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 6 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Frontend Library: Liked Songs, playlists cá nhân, favorite sync, add-to-playlist và profile library | UserWeb | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 7 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Frontend Admin: Dựng admin.astro với dashboard, sidebar, tabs, tables, modals và CRUD screens | AdminWeb | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 8 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Frontend Studio: Dựng studio/upload UI cho artist quản lý songs, albums, profile và analytics | ArtistWeb | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 9 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Backend Foundation: Express app, config env, database pool, logger, error handler, rate limit, routes | Backend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 10 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Backend Auth: JWT, role guard, Google OAuth, logout token blocklist, password reset, profile/account APIs | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 11 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Backend Catalog: Models/controllers/routes cho songs, artists, albums, genres, search và stream | Backend | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 12 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Backend Library: Favorites, playlists, listening history, recent songs và play-session APIs | Backend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 13 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Backend Upload: Multer memory, Cloudinary storage helper, upload audio/cover/avatar/banner | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 14 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Backend Studio: Artist middleware, analytics, profile, songs, albums CRUD theo artist | Backend | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 15 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Backend Admin: Stats, analytics, users, artists, genres, albums, songs, playlists, task management | Backend | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 16 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Backend Subscription: Plans, checkout, confirm Momo demo, cancel subscription, payment history/stats | Backend | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 17 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Database: Schema PostgreSQL, DDL, indexes, unaccent search, tsv trigger, updated_at trigger, migration notes | Database | P1 | Đã làm | TV1 - Duy | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 18 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Documentation: README kỹ thuật, Privacy, Terms, nhiệm vụ/roadmap nội bộ | Docs | P1 | Đã làm | TV2 - Đức | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |
| 19 | Work list tổng hợp | Rà soát nhóm việc Tooling: npm scripts root/backend, concurrently dev workflow, nodemon backend dev | Setup | P1 | Đã làm | TV3 - Cường | Đối chiếu với Excel nguồn, xác nhận trạng thái Đã làm và ghi lại checklist bàn giao. |

# 7. Cách làm việc chung để đảm bảo công bằng

Người được ghi ở cột Phụ trách là owner chính, chịu trách nhiệm xác nhận task chạy được và có tài liệu bàn giao.

Các task P0 phải có review chéo tối thiểu một người, đặc biệt ở auth, database, player, payment và admin.

Khi một task đã Đã làm, owner vẫn cần kiểm tra lại regression nếu có thay đổi ở API hoặc UI liên quan.

Cuối mỗi bước B1-B6 phải có output bàn giao rõ ràng: tài liệu, code, test case hoặc checklist deploy.

Tài liệu này được tạo từ Excel nguồn nên khi backlog thay đổi cần cập nhật Excel trước, sau đó sinh lại phân công.